}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombres estudiantes | Dante Allendes - Alejandro Fuentes |
| --- | --- |
| Ruts | 20.538.357-3 - 21.125.139-5 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Brax Recicla |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, modelamiento de datos, aseguramiento de la calidad e integración de soluciones IoT. Software development, IT project management, data modelling, quality assurance, and IoT solution integration. |
| Competencias | • Gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos escalables. • Desarrollar e integrar soluciones de software. • Diseñar y aplicar pruebas de validación y proponer mejoras. English: Manage IT projects; design scalable data models; develop and integrate software solutions; and design and execute validation tests to drive improvements. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | BraxRecicla aborda la baja trazabilidad y el uso de procesos manuales en la recolección y valorización de residuos. La situación afecta a la administración, operadores, conductores, clientes corporativos y ciudadanos que necesitan conocer rutas, capacidad disponible y respaldo documental. El proyecto propone un ecosistema digital con ERP, portal B2B/B2C, seguimiento GPS y estimación de capacidad mediante visión computacional. Su aporte profesional consiste en integrar software, datos e IoT para reducir tiempos administrativos, mejorar la planificación logística y entregar información verificable para la toma de decisiones. English: BraxRecicla addresses limited traceability and manual processes in waste collection and recovery. The issue affects administrators, operators, drivers, corporate clients, and citizens who need route, available-capacity, and documentary information. The project proposes a digital ecosystem with an ERP, B2B/B2C portal, GPS tracking, and computer-vision capacity estimation. Its professional value lies in integrating software, data, and IoT to reduce administrative time, improve logistics planning, and provide reliable decision-making information. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto desarrollará un producto mínimo viable compuesto por una aplicación web responsiva con autenticación por roles, gestión de inventario y solicitudes, emisión de certificados y un panel de seguimiento de flota. La plataforma se implementará con Next.js, Supabase/PostgreSQL y servicios en tiempo real. La telemetría GPS y la medición volumétrica se validarán mediante un vehículo piloto o simuladores cuando el hardware no esté disponible. English: The project will deliver a minimum viable product consisting of a responsive web application with role-based authentication, inventory and request management, certificate generation, and a fleet-tracking dashboard. It will use Next.js, Supabase/PostgreSQL, and real-time services. GPS telemetry and volumetric measurement will be validated with one pilot vehicle or simulators when physical hardware is unavailable. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra las competencias del perfil de egreso porque exige planificar y controlar un proyecto informático, levantar requisitos, diseñar una base de datos escalable, construir e integrar módulos de software y ejecutar pruebas funcionales, de integración, seguridad y aceptación. Estas competencias permiten transformar necesidades operativas en una solución mantenible, medir su calidad y fundamentar mejoras con evidencia. English: The project directly integrates the graduate-profile competencies because it requires planning and controlling an IT project, eliciting requirements, designing a scalable database, building and integrating software modules, and executing functional, integration, security, and acceptance tests. These competencies turn operational needs into a maintainable solution and support evidence-based improvements. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con los intereses del equipo en desarrollo web, automatización, integración de sistemas, bases de datos, analítica e IoT. Para Dante, fortalece la experiencia en integraciones y digitalización de procesos; para Alejandro, profundiza el diseño y construcción de soluciones de software y datos. Su ejecución permitirá practicar el ciclo completo de ingeniería, desde el levantamiento hasta el despliegue y validación con usuarios. English: The project aligns with the team's interests in web development, automation, systems integration, databases, analytics, and IoT. For Dante, it strengthens experience in integrations and process digitalisation; for Alejandro, it deepens software and data solution design and implementation. It provides end-to-end engineering practice, from discovery to deployment and user validation. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es factible dentro de las 18 semanas si se prioriza un MVP. El equipo dispone de dos integrantes, computadores, herramientas de desarrollo y servicios con capas gratuitas como Vercel y Supabase. Se estima un costo cercano a CLP 200.000 para un piloto de cámara/procesamiento y GPS; si no se obtiene hardware o vehículo, se usarán datos simulados sin impedir la validación del software. Los principales riesgos son el alcance excesivo, la conectividad, la disponibilidad de datos para IA y la integración física; se mitigarán con sprints de dos semanas, backlog priorizado, pruebas tempranas, simuladores y criterios de aceptación por fase. English: The project is feasible within 18 weeks if an MVP is prioritised. The two-person team has computers, development tools, and free-tier services such as Vercel and Supabase. A camera/processing and GPS pilot is estimated at about CLP 200,000; if hardware or a vehicle is unavailable, simulated data will validate the software. Scope, connectivity, AI-data availability, and physical integration risks will be mitigated through two-week sprints, a prioritised backlog, early testing, simulators, and phase-specific acceptance criteria. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar, durante 18 semanas, un MVP ciberfísico para BraxRecicla que digitalice la gestión operativa y documental, permita el seguimiento de flota y demuestre la estimación de capacidad de carga mediante telemetría real o simulada. English: Develop and validate, over 18 weeks, a cyber-physical MVP for BraxRecicla that digitises operational and documentary management, enables fleet tracking, and demonstrates load-capacity estimation using real or simulated telemetry. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y priorizar requisitos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación. 2. Diseñar e implementar una arquitectura web con autenticación por roles y modelo de datos escalable. 3. Construir los módulos de inventario, solicitudes, certificados y portal B2B/B2C. 4. Integrar y probar el seguimiento GPS en tiempo real. 5. Implementar un prototipo de estimación volumétrica con visión computacional o datos simulados. 6. Ejecutar pruebas, desplegar el MVP y documentar resultados y mejoras. English: (1) Elicit and prioritise requirements and acceptance criteria; (2) design and implement a role-based web architecture and scalable data model; (3) build inventory, request, certificate, and B2B/B2C modules; (4) integrate and test real-time GPS tracking; (5) implement a computer-vision or simulated volumetric prototype; and (6) test, deploy, and document the MVP and improvements. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará Scrum adaptado a un equipo de dos integrantes, con sprints de dos semanas, backlog priorizado, revisión semanal y retrospectiva. El trabajo seguirá seis etapas: (1) levantamiento y validación de requisitos; (2) diseño UX, arquitectura y modelo de datos; (3) construcción incremental del ERP y portal; (4) integración de mapas, WebSockets y telemetría; (5) prototipo de IA/IoT mediante hardware o simulación; y (6) pruebas, despliegue y documentación. Se aplicarán control de versiones, revisión cruzada de código y pruebas funcionales, de integración, seguridad y aceptación. Dante coordinará el proyecto y liderará integraciones, tiempo real y despliegue. Alejandro liderará frontend, modelo de datos y calidad. Ambos compartirán requisitos, backend, documentación y presentación. English: The team will use Scrum adapted to two members, with two-week sprints, a prioritised backlog, weekly reviews, and retrospectives. Work will cover requirements, UX/architecture/data design, incremental ERP and portal construction, maps and real-time telemetry integration, an IoT/AI hardware or simulation prototype, and final testing/deployment/documentation. Git, peer review, and functional, integration, security, and acceptance testing will be used. Dante will coordinate the project and lead integrations, real-time services, and deployment. Alejandro will lead frontend, data modelling, and quality. Both will share requirements, backend work, documentation, and presentation.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance / Progress | Especificación y diseño / Requirements and design | Requisitos priorizados, historias de usuario, criterios de aceptación, arquitectura y modelo de datos. / Prioritised requirements, user stories, acceptance criteria, architecture, and data model. | Demuestra planificación, trazabilidad y diseño escalable. / Shows planning, traceability, and scalable design. |
| Avance / Progress | Prototipo funcional / Functional prototype | Login por roles, inventario, solicitudes, certificados y pruebas iniciales. / Role-based login, inventory, requests, certificates, and initial tests. | Evidencia construcción e integración incremental. / Demonstrates incremental construction and integration. |
| Final | Integración logística e IoT / Logistics and IoT integration | Mapa en tiempo real y telemetría GPS/capacidad real o simulada. / Real-time map and real or simulated GPS/capacity telemetry. | Valida el flujo ciberfísico de extremo a extremo. / Validates the end-to-end cyber-physical flow. |
| Final | MVP desplegado y dossier de calidad / Deployed MVP and quality dossier | Aplicación desplegada, repositorio, casos y resultados de prueba, manuales y presentación. / Deployed app, repository, test cases/results, manuals, and presentation. | Permite verificar cumplimiento, calidad y transferibilidad. / Verifies completion, quality, and transferability. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| • Gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos escalables. • Desarrollar e integrar soluciones de software. • Diseñar y aplicar pruebas de validación y proponer mejoras. English: Manage IT projects; design scalable data models; develop and integrate software solutions; and design and execute validation tests to drive improvements. | Requisitos y planificación / Requirements and planning | Validar alcance, backlog, riesgos y criterios de aceptación. / Validate scope, backlog, risks, and acceptance criteria. | Entrevistas, GitHub, documentación / Interviews, GitHub, documentation | Semanas 1-2 | Dante y Alejandro | Dependencia de usuarios; validar temprano. / User availability; validate early. |
| • Gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos escalables. • Desarrollar e integrar soluciones de software. • Diseñar y aplicar pruebas de validación y proponer mejoras. English: Manage IT projects; design scalable data models; develop and integrate software solutions; and design and execute validation tests to drive improvements. | Diseño técnico / Technical design | Diseñar UX, arquitectura, seguridad y modelo PostgreSQL. / Design UX, architecture, security, and PostgreSQL model. | Figma, diagrams.net, Supabase | Semanas 2-4 | Alejandro (líder), Dante | Evitar sobrearquitectura; revisar por sprint. / Avoid overengineering; review each sprint. |
| • Gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos escalables. • Desarrollar e integrar soluciones de software. • Diseñar y aplicar pruebas de validación y proponer mejoras. English: Manage IT projects; design scalable data models; develop and integrate software solutions; and design and execute validation tests to drive improvements. | Construcción del ERP y portal / ERP and portal build | Implementar roles, inventario, solicitudes, certificados y vistas B2B/B2C. / Implement roles, inventory, requests, certificates, and B2B/B2C views. | Next.js, TypeScript, Supabase, Vercel | Semanas 3-9 | Ambos / Both | Priorizar MVP y reutilizar componentes. / Prioritise MVP and reuse components. |
| • Gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos escalables. • Desarrollar e integrar soluciones de software. • Diseñar y aplicar pruebas de validación y proponer mejoras. English: Manage IT projects; design scalable data models; develop and integrate software solutions; and design and execute validation tests to drive improvements. | GPS y tiempo real / GPS and real time | Integrar mapa, coordenadas y actualización en vivo. / Integrate maps, coordinates, and live updates. | Mapbox/Google Maps, WebSockets, GPS/simulador | Semanas 7-12 | Dante (líder), Alejandro | Cobertura y hardware; usar simulador. / Connectivity and hardware; use simulator. |
| • Gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos escalables. • Desarrollar e integrar soluciones de software. • Diseñar y aplicar pruebas de validación y proponer mejoras. English: Manage IT projects; design scalable data models; develop and integrate software solutions; and design and execute validation tests to drive improvements. | Prototipo de capacidad IA / AI capacity prototype | Procesar imágenes y publicar porcentaje de capacidad. / Process images and publish capacity percentage. | Python, OpenCV, cámara/dataset | Semanas 11-15 | Ambos / Both | Datos limitados; acotar a prueba de concepto. / Limited data; constrain to proof of concept. |
| • Gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos escalables. • Desarrollar e integrar soluciones de software. • Diseñar y aplicar pruebas de validación y proponer mejoras. English: Manage IT projects; design scalable data models; develop and integrate software solutions; and design and execute validation tests to drive improvements. | QA, despliegue y cierre / QA, deployment and closure | Ejecutar pruebas, corregir, desplegar y documentar. / Test, fix, deploy, and document. | Casos de prueba, GitHub, Vercel, manuales | Semanas 14-18 | Alejandro (QA), Dante (deploy) | Reservar holgura para integración. / Keep integration contingency. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Requisitos y planificación | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño técnico y modelo de datos |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERP y portal B2B/B2C |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPS y servicios en tiempo real |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo IA/IoT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| QA, despliegue y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.