DUOC UC
Ingeniería en Informática
Asignatura Capstone

# Acta de constitución del proyecto BraxRecicla

Proyecto BraxRecicla
Dante Allendes y Alejandro Fuentes
Sede Plaza Norte

Identificación y planificación original

Período original: 14 de agosto al 18 de diciembre de 2026, organizado en 18 intervalos semanales del CSV original. Esta planificación no demuestra que las actividades se hayan realizado en sus fechas previstas. La línea base se conserva en Carta Gantt.

El proyecto de capstone propone digitalizar solicitudes de retiro, recepción y pesaje de materiales y documentación de trazabilidad. No se cuenta con antecedentes suficientes para afirmar tasas de fraude, ahorros operativos, tonelaje procesado o contratos comerciales. La validación de la necesidad con usuarios y su respaldo documental siguen pendientes.

Patrocinador, financiamiento, clientes contratados y convenios: no confirmados. No se registra capital asegurado, fondos adjudicados ni acuerdos municipales. La denominación BraxRecicla identifica el proyecto; no acredita por sí sola una sociedad, planta habilitada o cliente real.

# Equipo y responsabilidades

La distribución siguiente es una propuesta de planificación pendiente de ratificación. No atribuye autoría histórica de código o pruebas a un integrante sin registros individuales.

| Integrante | Responsabilidad propuesta | Trabajo individual comprobado |
| --- | --- | --- |
| Dante Allendes | Coordinación de alcance y cronograma, interfaces públicas y ERP, consolidación del informe | No determinado con la evidencia revisada |
| Alejandro Fuentes | Datos e integraciones, scripts IoT, coordinación técnica de pruebas y registro de evidencias | No determinado con la evidencia revisada |

La RACI define un único aprobador interno por actividad. Las aprobaciones académicas o de terceros deben identificarse por separado.

# Resultado comprobado al corte

El resultado actual es un prototipo parcial con dos aplicaciones Next.js y scripts Python. Después de instalar las dependencias declaradas, el ERP compila e inicia. La web funciona en desarrollo, pero su build final falla por siete errores TypeScript sobre window.google.

Se verificaron formularios B2B/B2C, lectura y filtros del ERP, lógica aislada de pesaje, hash y vista HTML de certificados, mapa incrustado y polling. Las peticiones del SDK se probaron contra un servicio REST local sintético, no contra PostgreSQL/Supabase real. La API JSON local también se probó con datos ficticios.

El equipo reporta dos videos de pruebas con báscula física que muestran lectura de peso en tiempo real. No estuvieron disponibles para inspección en esta revisión. Se registran como evidencia reportada, sin inferir persistencia, calibración o precisión. Véase QA.

# Alcance propuesto y brechas

| Componente | Estado actual | Condición para considerarlo terminado |
| --- | --- | --- |
| Solicitudes y gestión operativa | Implementación parcial, cliente probado con REST simulado | Flujo completo de retiro y persistencia en entorno de prueba identificado |
| Pesaje y certificados | Handler, hash y vista HTML probados; guardado real bloqueado; errores de manejo de escritura | Integración real, control de errores, reglas de cierre y verificación del documento |
| Autenticación, roles e inventario | No hay implementación en el repositorio | Implementar y probar, o acordar su exclusión explícita del alcance de entrega |
| GPS y mapa ciudadano | Pendientes; el marcador administrativo es simulado | Integración de posición real y pruebas del recorrido |
| Cámara e IA | Captura prevista en código, volumetría simulada | Dispositivo preparado y modelo evaluado, o mantenerlo declarado como simulación |
| Sensores de radiación | Solo antecedente de planificación | Ratificar alcance y viabilidad; no hay código ni prueba disponible |
| Blockchain, firma electrónica y SINADER | No implementados como integraciones | Definir requisitos e implementar o excluir del alcance |

# Objetivos y criterios de cierre

Los objetivos académicos son documentar el alcance real, estabilizar el prototipo y demostrar los flujos acordados con evidencias reproducibles. No se fijan métricas de precisión, volumen comercial o reducción de costos sin línea base y método de medición.

La aceptación propuesta exige distinguir pruebas aprobadas y fallidas, corregir o declarar las brechas, identificar los servicios usados y respaldar cada resultado. Un build correcto o una pantalla visible no acreditan por sí solos integración, seguridad ni cumplimiento normativo.

Los hitos, responsables propuestos y ajustes están en la carta Gantt. Ningún hito se declara cumplido por su fecha prevista. Los costos son estimaciones exploratorias, descritas en viabilidad; faltan cotizaciones y aprobación de recursos. El acta no constituye aprobación formal de financiamiento o despliegue.