DUOC UC
Ingeniería en Informática
Asignatura Capstone

# Estructura de desglose del trabajo de BraxRecicla

Proyecto BraxRecicla
Dante Allendes y Alejandro Fuentes
Sede Plaza Norte

Se conservan los identificadores de la EDT previa para facilitar trazabilidad. Cada paquete distingue el entregable propuesto del estado actual. Los responsables de RACI y Gantt son asignaciones propuestas, no autoría histórica comprobada.

# 1.0 Proyecto de capstone

| Código | Entregable propuesto | Estado al corte y evidencia/límite |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Acta y alcance | Documento actualizado; aprobación del equipo e interesados pendiente |
| 1.1.2 | Cronograma y EDT | Línea base 14/08–18/12/2026 unificada sin mover plazos; cumplimiento semanal no certificado |
| 1.1.3 | Riesgos y responsabilidades | Matrices actualizadas; valoración cualitativa y asignación por ratificar |
| 1.1.4 | Presupuesto y beneficios | Estimaciones exploratorias con supuestos; sin cotizaciones, fondos o ahorros medidos |
| 1.1.5 | Cierre y lecciones | Pendiente de aceptación académica y cierre técnico documentado |
| 1.2.1 | Diseño del portal público | Interfaz y navegación verificadas en desarrollo; build web con errores de tipos |
| 1.2.2 | Mapa ciudadano de puntos y seguimiento | Pendiente sin implementación; el mapa fijo administrativo no satisface este paquete |
| 1.2.3 | Formularios corporativo y ciudadano | Implementados; envíos probados con SDK real y servicio REST sintético; persistencia real bloqueada |
| 1.2.4 | Datos y geolocalización de solicitudes | Cliente Supabase y SQL disponibles; Google Places incompleto; esquema/políticas remotos desconocidos |
| 1.3.1 | Interfaz del ERP | Build y arranque verificados; cinco rutas accesibles sin login |
| 1.3.2 | Command Center de flota | Lectura, KPI y polling probados con datos sintéticos; GPS y posición del marcador simulados |
| 1.3.3 | Báscula y recepción | Handler probado de forma aislada; lector serial disponible. Videos físicos reportados, no inspeccionados. Sin integración integral ni calibración acreditada |
| 1.3.4 | Finanzas y rutas | Pantalla con cifras fijas; cálculo real y CSV incompletos |
| 1.3.5 | Certificados | Hash y vista HTML probados con REST sintético; PDF, firma, verificador e inmutabilidad pendientes |
| 1.4.1 | Script de cámara | Visor y simulador presentes; bibliotecas importan; captura física no verificada |
| 1.4.2 | Modelo de volumetría | Pendiente sin entrenamiento ni artefactos; salida actual simulada |
| 1.4.3 | Integración serial/IoT | Parsers verificados; COM3 y configuración faltan localmente. Lectura física reportada en dos videos, no guardado acreditado |
| 1.4.4 | Cruce de peso/volumen | Pendiente sin algoritmo implementado o prueba de detección de discrepancias |
| 1.5.1 | Seguridad y permisos de datos | Inspección y fallos de acceso identificados; no se ejecutó pentesting ni se verificó RLS remota |
| 1.5.2 | Protección y supresión de datos B2C | Implementación incompleta: contrato y almacén de supresión desalineados; no se acredita cifrado ni cumplimiento normativo |
| 1.5.3 | Autenticación y roles del ERP | Pendiente sin implementación, incluido MFA |
| 1.5.4 | Pruebas y aceptación | Pruebas locales registradas; carga, UAT, integración remota y suite automatizada pendientes |
| 1.5.5 | Despliegue | Ejecución local verificada; despliegue remoto y operación segura no verificados |

# Elementos del alcance original sin paquete suficiente

Autenticación se mantiene en 1.5.3. Inventario, roles de cliente y portales privados requieren definición explícita si siguen en alcance; no se sustituyen por sumatorias de solicitudes. GPS real requiere desarrollo dentro de 1.3.2 y 1.2.2. Radiación aparece en la semana 12 original, pero no tiene implementación y necesita ratificación. Blockchain, firma electrónica y SINADER no están acreditados por el hash de 1.3.5.

No se asigna porcentaje global de avance: falta ponderación acordada de paquetes y criterios de aceptación. Las evidencias ejecutadas y reportadas se separan en QA.