DUOC UC
Ingeniería en Informática
Asignatura Capstone

# Registro de cambios de BraxRecicla

Proyecto BraxRecicla
Dante Allendes y Alejandro Fuentes
Sede Plaza Norte

Las fechas de commits indican registro en Git, no fecha de aceptación, despliegue o prueba física. No se atribuye trabajo individual a Dante Allendes o Alejandro Fuentes sin evidencia de autoría y acuerdo del equipo.

# 19 de octubre de 2026 actualización documental

Se revisaron los 13 archivos de documentación frente al código, SQL y evidencias de la revisión local.

Se unificaron las cartas Gantt con línea base 14 de agosto a 18 de diciembre de 2026, conservando las 18 actividades y sus fechas originales. Se agregaron estado, responsable propuesto, límites y ajustes sin fechas nuevas aprobadas.

Se separaron diseño propuesto, implementación actual, simulación, bloqueos y pendientes en arquitectura, historias, EDT y plan.

Se reemplazó el diccionario conceptual por las tres tablas y todos los campos del SQL disponible, sin afirmar aplicación remota.

Se separaron pruebas previstas, resultados locales ejecutados y dos videos físicos reportados por el equipo, todavía no revisados.

Se registró que el ERP compila y arranca después de instalar dependencias, mientras la web falla en siete referencias TypeScript a window.google. Los resultados provienen de la revisión técnica local, no de una atribución individual.

Se corrigió RACI a un único aprobador por fila y se marcaron las asignaciones como propuestas.

Se retiraron afirmaciones no respaldadas sobre financiamiento, clientes, precisión, ahorros realizados y cumplimiento. Costos y beneficios quedaron como estimaciones con supuestos.

Se retiraron instrucciones internas y roles ficticios de la documentación. No se modificó código ni SQL para resolver los hallazgos.

Esta entrada registra la actualización documental, no una implementación de funcionalidades pendientes.

# Antecedentes respaldados por el historial Git disponible

| Fecha del commit | Referencia | Cambio indicado por el repositorio | Límite de la evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/09/2026 | 24b110d | Documentación y preparación de formulario B2C/RUT/SII | No acredita conexión real al SII |
| 29/09/2026 | a6b28b8 | Código de Supabase, certificados y pesaje | El mensaje del commit no acredita integración remota completa |
| 12/10/2026 | c0c752f | Ciudadanos, búsqueda y romana | Persisten defectos de supresión y controles pendientes |
| 13/10/2026 | 33bcca6, 54b1b41 | Lector RS-232, parser y adaptación Win32 | No sustituye la revisión de videos físicos ni prueba de calibración |
| 18/10/2026 | 0a4c66c, ae6b319, 24d5f00 | Recursos visuales, diseño y formularios del portal público | Retirar enlaces al ERP no implementa autenticación |

La versión previa agrupaba avances bajo “Semana 1 ; 02/09/2026” e incluía afirmaciones de hitos completos sin respaldo suficiente. No se conserva esa fecha como ejecución acreditada. Su contenido histórico puede consultarse en Git; no se crean fechas retrospectivas nuevas. Las fechas/autoría de los dos videos y la aprobación del equipo siguen por confirmar.