|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Estudiante: Dante Allendes
Proyecto: BraxRecicla
Fecha: 19 de octubre de 2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El proyecto tiene avances en la web pública, el ERP y las solicitudes, pero todavía no están completas todas las actividades del alcance inicial. La revisión permitió comprobar algunos flujos locales y detectar qué depende de configurar servicios o conectar hardware. El entorno de prueba facilitó esas comprobaciones. Las principales dificultades son la integración con Supabase real, la disponibilidad de báscula y cámaras y algunos errores de comunicación entre componentes. Para evaluar los plazos necesito contrastar estos pendientes con la carta Gantt y actualizar el estado de cada actividad.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Planeo enfrentar las dificultades separando los errores de código de los problemas de configuración y de las funciones que aún no se desarrollan. En las integraciones, priorizaría comprobar la conexión con una base de prueba y configurar el puerto correcto de la báscula. También considero necesario impedir que un peso aleatorio pueda guardarse como medición oficial. Propongo trabajar por etapas y registrar el resultado de cada prueba antes de incorporar nuevas funciones.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como un proceso de aprendizaje con avances y aspectos pendientes. Desde mi rol de coordinación e integración, destaco la importancia de relacionar los componentes para que el sistema pueda resolver un proceso completo. Podría mejorar estimando con más precisión las dependencias externas y definiendo antes cómo se comprobará cada función. También necesito mantener un registro más claro de los errores y de las tareas que requieren apoyo de mi compañero.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo priorizar las integraciones pendientes sin descuidar el funcionamiento del flujo principal. Me gustaría preguntarle al docente qué nivel de integración física se espera para esta fase y bajo qué condiciones es aceptable presentar telemetría simulada. A mis pares les preguntaría cómo organizan pruebas de dispositivos cuando no siempre tienen acceso al hardware. Esa orientación nos ayudaría a ajustar el alcance de manera realista.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero conveniente revisar la distribución según las dependencias detectadas. Propongo concentrarme en la conexión de servicios, la telemetría y la configuración de hardware, mientras Alejandro prioriza formularios, visualización y correcciones de interfaz. Las nuevas tareas de autenticación, permisos y manejo de fallos de guardado deberían dividirse explícitamente y revisarse entre ambos. Esta propuesta debe acordarse con Alejandro y reflejarse en el backlog para que cada actividad tenga un responsable y un criterio de término.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Considero positivo que nuestros roles permitan abordar componentes distintos del mismo proyecto. Esa complementariedad es útil para avanzar en la interfaz y en las integraciones, aunque el resultado depende de que ambas partes funcionen juntas. Podemos mejorar haciendo revisiones breves de los pendientes y probando el flujo completo entre los dos. También propongo acordar qué significa que una tarea esté terminada, para distinguir una pantalla disponible de una función comprobada.